**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3**

**на предоставление услуги:**

**«Изготовление технологической оснастки для загрузки и передвижения заготовок на производственной линии деревообрабатывающего цеха»**

**1. Общие положения**

*В данном разделе указываются:*

* 1. *Информация скрыта*
  2. *Конечная(ые) цель(и) получения услуги.* - оптимизация процесса загрузки и передвижения заготовок по производственной линии деревообрабатывающего цеха.
  3. *Объект, на который направлено предоставление услуги.* – участок распила и сборки изделий.


**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

* 1. *И*зготовление технологической оснастки для загрузки и передвижения заготовок по производственной линии.
  2. Технологическая оснастка должна дать возможность передвижения заготовок, общим весом до 600 килограмм.
     + Профиль металлический 80х80мм, не менее 2мм толщиной.
     + Колеса- большегрузные с полиуретановой шинкой поворотное, с тормозом, г/п 600 кг.
     + Резиновая полоса не менее 5мм толщиной.
  3. *Наличие у Исполнителя разрешительных документов (при необходимости). -* опыт выполнения аналогичных работ не менее 2х лет.
  4. *Наличие у Исполнителя оборудования, инструментов, программного обеспечения и т.д., необходимых для достижения качественного результата услуги (при необходимости).*

Листогибочное оборудование, металлообрабатывающее производство, сварочный участок, покрасочная камера.

**3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

Оригиналы чертежей на производимую оснастку.

**

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | Подготовительные работы | 10 | План изготовления оснастки |
| **2** | Закупка материалов | 20 | Подготовленный материал |
| **3** | Изготовление оснастки | 30 | Готовая оснастка |
| ИТОГО | | 60 | |

*Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и является обязательным*

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***.

**5. Требования к результатам работ**

* по окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель предоставляет Заказчику изготовленную работоспособную оснастку.

- Акт выполненных работ (в 3-х экземплярах, подписывается Исполнителем и визируется Заказчиком).